Propuesta Comercial – Plataforma de Talento Profesional

Cámara Petrolera de Venezuela

Resumen ejecutivo

Proponemos desarrollar una plataforma web exclusiva para la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) que centralice el registro y la búsqueda de talento del sector, protegiendo la privacidad y mejorando la eficiencia en la contratación de personal cualificado. La plataforma se desplegará en un subdominio independiente para no afectar la operación del sitio actual.

Valor para la CPV

- Servicio exclusivo para empresas afiliadas que fortalece la membresía y la propuesta de valor institucional.

- Mejora la visibilidad y empleabilidad de los profesionales del sector mediante perfiles verificados y curados por la CPV.

- Control y gobernanza total: la CPV decide quién accede y qué perfiles se publican, con trazabilidad y auditoría.

Propuesta de producto

- Registro guiado y verificado de profesionales, con revisión por la CPV antes de publicación.

- Buscador avanzado para empresas afiliadas (filtros por área, especialidad, experiencia, ubicación).

- Solicitud de contacto controlada para proteger datos personales hasta que la CPV autorice el acercamiento.

- Panel administrativo para moderación de perfiles, gestión de empresas, catálogos y registros de acceso.

Seguridad y cumplimiento

- Cifrado de datos sensibles y almacenamiento seguro.

- Registro de consentimiento y auditoría de accesos para cumplir buenas prácticas de protección de datos.

- Protección anti-bots y límites de uso para prevenir extracción masiva de datos.

Tecnología y operaciones

- Frontend moderno y rápido (Next.js).

- Backend ligero y escalable (Hono + Node.js/TypeScript).

- Base de datos PostgreSQL gestionada en Supabase.

- Despliegue y protección en la red global de Cloudflare (Pages, Workers, Turnstile).

- Arquitectura pensada para baja operación y fácil mantenimiento por terceros.

Alcance del MVP

Incluye: registro de profesionales, verificación por correo, edición limitada del perfil, registro de empresas, buscador con filtros, solicitud de contacto controlada, panel administrativo, pruebas automatizadas y despliegue en subdominio.
No incluye en esta fase: app móvil nativa, mensajería interna, cobros en línea ni reportes avanzados (se pueden planear en fases siguientes).

Implementación y tiempos

- Entrega del MVP en un plazo ágil con fases claras: preparación técnica, desarrollo, pruebas y puesta en marcha.

- Despliegue en subdominio (ej. talento.camarapetrolera.org) sin impacto en el sitio y correo actuales.

Beneficios comerciales inmediatos

- Oferta tangible y exclusiva para afiliados que justifica la afiliación y mejora la retención.

- Procesos de selección más rápidos y confiables para las empresas miembro.

- Posicionamiento institucional de la CPV como referente en gestión de talento del sector.

Siguientes pasos sugeridos

- Aprobación conceptual de la CPV.

- Alineación de requisitos clave (política de moderación, datos obligatorios, flujos de contacto).

- Traslado del DNS a Cloudflare (importando los registros actuales del sitio y del correo) y acceso al registrador del dominio para el cambio de nameservers.

- Inicio del desarrollo (arranque del cronograma de 2 semanas). Inicio de desarrollo del MVP y demostración en entorno de pruebas.